간편 추가인증 서비스(USIM 기반) 구축을 위한 제안 요청서

| 작성날짜 | 2017년 12월 |
| --- | --- |
| 작 성 자 | KEB하나은행 |

1.	제안요청 개요	4

1.1.	프로젝트 개요	4

1.2.	프로젝트 목적	4

1.3.	프로젝트 기간	4

1.4.	프로젝트 범위	4

2.	제안요청 사항	5

2.1.	간편 추가인증 시스템 구성 	5

2.1.1.	프로세스 및 시스템 구성도	5

2.2.	제안 요청 사항	5

2.2.1.	범용성	5

2.2.2.	구축실적	5

2.2.3.	제품 편의성	5

2.2.4.	시스템 안정성 및 보안성	6

2.2.5.	기타사항	6

3.	제안요청 및 지침	7

3.1.	제안업체 현황	7

3.2.	프로젝트 수행방안	7

3.2.1.	프로젝트 수행방안	7

3.2.2.	산출물 관리	7

3.3.	기술지원 방안	7

3.3.1.	장애복구 지원 방안	7

3.3.2.	시스템 확장 지원 방안	7

3.3.3.	유지보수 이행방안	7

3.3.4.	제3자 권리의 사용에 대한 보증	8

3.4.	교육 및 기술이전 방안	8

3.4.1.	교육 방안	8

3.4.2.	기술이전  방안	8

3.5.	리스크 관리	8

3.5.1	이슈 및 위험관리	8

3.5.2	보안 관리 계획	8

3.6.	가격 제안	9

4.	제안서 작성 기준	10

4.1.	제안업체 기본요건 및 유의사항	10

4.1.1.	제안업체  기본요건	10

4.1.2.	유의사항	10

4.2.	제안요청서의 효력	11

4.3.	제안서 제출방법	12

4.3.1.	제출서류	12

4.3.2.	제출방법 및 문의처	12

4.4.	제안서 평가 및 선정방안	12

4.5.	추진일정	13

4.6.	기타사항	13

▣ 서 식	14

# 제안요청 개요

## 프로젝트 개요

빠르고 편리한 전자금융 추가인증 서비스(USIM 기반)(이하 ‘간편 추가인증’)를 구축하고자 합니다

## 프로젝트 목적

- 간편 추가인증 서비스 도입 사업자를 통하여,

- 전자금융 2채널 인증에 대한 인증시간 단축과 편리한 UI제공으로 손님 편의성 증대

- 기존 전자금융 채널 2채널 인증(ARS 인증) 미지원 손님에 대한 대체 추가인증 수단

- ARS 인증 착신전환 차단 서비스 유료화에 대한 대응인증 수단 마련

## 프로젝트 기간

- 간편 추가인증 서비스 구축 및 전자금융(스마트폰 뱅킹) 연동 개발 : 2017년 12 ~ ’18년 3월

- 테스트 및 운영 적용 : 2018년 3월

- 개인뱅킹 연동 개발(예정) : 2018년 4월 ~

## 프로젝트 범위

- 본 사업은 간편 추가인증 서비스(USIM 기반) 구축 사업으로 KEB하나은행 전자금융 채널에

- 적용하는것을 범위로 합니다.

| 구 분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 고객 | KEB하나은행 전자금융 스마트폰 뱅킹 및 인터넷뱅킹 이용자 |
| 대상 서비스 | KEB 하나은행 2채널 인증 (기존 ARS 인증업무 대상과 동일) 신규 서비스 중 2채널 인증이 필요한 업무 |
| 고객 대상 기기 | 국내 통신사(SKT, KT, LGU+)에 등록된 USIM을 사용하는 스마트폰 |

# 제안요청 사항

## 간편 추가인증 시스템  구성

### 프로세스 및 시스템 구성도

## 제안 요청 사항

### 범용성

- 스마트 폰 OS에 관계없이 iOS, Android 기능 제공

- 스마트폰 OS의 버전에 관계없이 기능 제공

- USIM정보 접근이 불가한 iOS의 경우, Android의 USIM을 통한 인증에 준하는 보안성을 가진

- 별도 방법으로 제공

### 구축 실적

- 시중 은행에 동일한 서비스 구축 및 적용 레퍼런스를 보유할 것

- 실시간 대규모 인증 서비스 운영 경험을 보유할 것 (최소 일1만건 및 24/365 운영)

### 제품 편의성

- 하나은행 스마트폰 뱅킹(1Q Bank)에 In-App방식으로 적용 가능할 것

- 1Q Bnak 인터페이스 연동 개발 지원

- 상품처리 공통 전문 개발 지원

- 이동 통신사와의 안전한 전문 연계 개발 지원

- 개인뱅킹과 연동할 인증 전용앱(1Q 통합인증)에 In-App 방식으로 적용 가능할 것

- 개인뱅킹과 연계시 이용할 1Q 통합인증과의 연동 인터페이스 개발 지원

- 1Q 통합인증앱과 상품처리 공통 및 이동통신사와의 안전한  전문연계 개발 지원

- 본 서비스를 위한 관리자 페이지 제공하여 거래내용에 대한 추적 및 거래대사 가능기능 제공

### 시스템 안정성 및 보안성

- 이동 통신사와의 안전한 전문연계를 위한 서버 및 네트웍 리소스 가용성 확보할 것

- 당행의 전자금융 거래에 사용되는 IT자원과 프로그램은 은행과 동일한 수준의 보안성을 확보할 것

- 당행의 재해복구센터(DR) 연동하여 데이터센터(DC) 재해시 서비스 연속성 확보가 가능할 것

### 기타

- 시스템 구축 능력 및 전문성을 확보할 것

- 등록, 사용, 해지, 변경에 대한 편리한 프로세스를 확보할 것

- 고객센터를 운영하여 KEB하나은행 대손님 지원이 가능할 것

- 구축에 따른 비용은 제안사가 부담 가능할 것

# 제안요청 및 지침

## 제안업체 현황

업체 일반현황과 관련하여 제안서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어 기술되어야 합니다.

- 회사연혁, 자본금, 조직 및 인원현황

- 최근 3년간의 재무구조 : 서식. 제안업체의 재무제표를 참조

## 프로젝트 수행방안

### 프로젝트 수행 방안

프로젝트 수행방안을 기술하기 앞서, 프로젝트 전체 관점의 수행방안에 대하여 요청합니다. 다음의 예를 참고하십시오.

- 제안 시스템의 도입방안

- 제안 (시스템 또는 솔루션) 구성도

- 구축시 소요되는 H/W등 의 세부 사양  및 기능, 성능

- 시스템 upgrade 추세 및 방향 (향후 1년 이내, 3년 이내)

### 산출물 관리

프로젝트 중에 생산되는 산출물 관리에 대해서 다음과 같은 내용을 포함하여 요청합니다. 다음의        예를 참고하십시오.

- 일정에 따른 산출물 종류, 제출 시기, 양식 및 산출물 검수 방안

- 각 단계별 개발 대상 프로그램 목록

- 각 단계별 산출물 연관 관계를 도식화

- 산출물과 working document에 대한 문서 관리 방안

- 월간, 주간, 일일, 수시 보고, 단계별 검토 회의 등의 회의체

## 기술지원 방안

### 장애복구 지원 방안

장애복구 지원 방안에 대하여 기술해 주시기 바랍니다.

- H/W 장애 발생시 신속한 대처 방안을 구체적으로 기술

### 시스템 확장 지원 방안

시스템 확장 지원 방안에 대해 기술해 주시기 바랍니다.

- 시스템 확장지원(신기술 출현 등) 방안 제시

### 유지보수 이행방안

상시 및 유사시에 대한 유지보수에 대하여 기술해 주시기 바랍니다.

- 유지보수 인력구성 및 운용 방안

- 상시 및 유사시 대응 방안 및 범위 등 관련 사항

- 제공 H/W, 툴 등의 유/무상 유지보수 기간 및 조건 (특히 무상 유지보수기간 명시)

- H/W 에 대한 제안사의 지원체제 및 지원 조건

- 기타  특이사항

### 제3자 권리의 사용에 대한 보증

- 본 프로젝트와 관련하여 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 소프트웨어, 납품된 하드웨어 등을

사용 여부를 표시하여야 하며, 제3자의 특허권, 저작권, 상표권, 영업비밀 등 지적재산권을 침해하지 않음을 보장하는 보증 문서의 제출을 요청합니다

## 교육 및 기술이전 방안

### 교육 방안

프로젝트 수행과 관련하여 교육 방안의 수립을 요청합니다.

- 당행 시스템 운영자가 시스템 운영 및 관리를 완벽하게 수행할 수 있도록 구체적인  교육계획서를 제시하여야 합니다.

- 교육계획서 작성 시 교육일정, 교육장소, 교육과목, 교육대상 및 인원, 소요비용(유상/무상)

- 등을 상세하게 제시하여야 합니다.

- 사업 종료 후에도 시스템 운영을 위해 필요하다고 판단되는 경우, 발주기관과 협의하에 교육을 실시할 수 있어야 합니다.

### 기술이전  방안

- 제안사는 장비의 성공적인 설치 및 운영 상 필요한 최대한의 기술지원을 하여야 하며

- 종합적인 기술책임을 가져야 합니다.

- 제안사는 제안 장비의 운영에 필요한 발주기관의 기술지원 요청 시 이에 즉각 응해야 하며, 구체적인

- 지원 체계를 제시해야 합니다.

## 리스크 관리

### 이슈 및 위험관리

프로젝트를 수행하는 동안 발생 가능성이 있는 위험요인을 최소화하여 성공적인 프로젝트 완료를 목표로 하기 위하여 다음과 같은 이슈 및 위험관리 방안을 제시합니다. 프로젝트 성격에 따라 요구사항이 다를 수 있으며, 다음의 예를 참고하십시오.

- 인력변경, 범위 변경, 프로젝트 기한내 납품 방안

- 산출물 명세서 누락, 검토회의 결과 산출물 미승인시의 방안

- 프로젝트 관련하여 프로젝트 내부 조직 또는 외부 부서간의 이슈 대응 방안

### 보안 관리 계획

프로젝트 관련한 일체의 정보에 대한 보안을 강조하며, 이에 대한 보안대책을 제안업체에 요청합니다. 또한, 제안업체의 당행 보안규정 수용여부를 확인합니다.

- 프로젝트와 관련하여 자료․장비․네트워크 보안대책 및 중요정보 관리 방안 등 보안관리 계획

- 프로젝트 산출물에 대한 보안대책 기술

- (서식6호) 보안특약에 대해 충분히 숙지하였으며, 보안특약이 계약내용의 일부임을 확인합니다.

## 가격 제안

- 본 프로젝트는 기술 능력 및 사업수행능력에 대한 평가와 제안가격 등에 대한 평가를 바탕으로

종합적으로 심사하여 우선협상대상자 선정합니다.

- 협상순위에 따라 협상적격자와 협상을 수행 (협상내용과 범위: 사업내용, 이행방법, 이행일정,

제안가격 등의 제안 내용)하며, 선 순위자와 협상이 결렬되면 차 순위자와 협상을 수행하여 최종

사업자를 선정합니다.

- 본 프로젝트의 가격은 금액산출 근거를 포함하여 프로젝트 견적(부가세 포함)을 밀봉하여 제출합니다.

  - 단계별, Task별 투입인력 용역비 산정 (단위업무별 구체적인 가격 산정)

  - 시스템 부문별 구체적인 가격 구분과 산정 근거표시

  - H/W의 경우 제조사, 모델명, 사양 성능 등을 표시

  - S/W 가격 산출 근거 표시

# 제안서 작성 기준

## 제안업체 기본요건 및 유의사항

### 제안업체  기본요건

- 제안사는 정보통신망법에 의거한 개인정보인증업 조건을 만족하여야 합니다.

- 제안사는 장애나 기술적 문제 발생시 정확한 원인규명 과 기술지원이 보장되는 업체여야 합니다.

- 제안 요청일 현재 국가기관, 지방자치단체 또는 정부투자기관의 부적합한 업체로 제재 받고 있지

- 아니한 사업자이어야 합니다.

- 하나금융그룹 및 금융권에서 제재 중이지 않은 사업자이어야 합니다.

### 유의사항

- 본 제안요청과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 반환하지 않습니다.

- 당행에 제출하는 제반서류는 상거래 또는 법적으로 공급에 하자가 없어야 합니다.

- 당행에서 요구하는 “필수 사양”등 제안 조건을 충족할 수 있는 제안 내용이어야 하며, 시스템 구축

- 시의 제안가격은 제부문의 가격이 포함되어야 하며, 제안 조건 이상의 조건 또는 성능으로 제안에 참여

- 시 당행의 추가적인 비용부담 요소가 없음을 보장하여야 합니다.

- (제안설명회시 시연이 필요한 경우) 제안설명회에서 시스템 구축 패키지 또는 솔루션에 대한 시연을

- 포함한 설명회를 개최하며, 패키지 시연 또는 설명회에 수반되는 비용은 업체가 부담합니다.

- 향후 당행이 동일 시스템의 구입시 최종 제안가격 (월보수 정비료 포함) 범위 이내로 공급하여야

- 합니다.

- 프로젝트 수행과 관련하여 부하테스트를 실시할 경우 제안내용 또는 당행의 제시안에 따른 제반 비용

- 은 제안사가 부담합니다

- 제안서에 사용하는 문구는 확정적인 어구를 사용해야 합니다.

- (“가능하다”, “~ 할 수도 있다” 등의 문구는 불가능한 것으로 간주함)

- 제안요청서를 포함하여 제안 관련된 모든 정보는 당행의 사전 승인 없이 일부분의 유출도 절대

- 금합니다.

- 제안요청과 관련하여 제시한 모든 정보는 제안서를 작성하는 이외의 목적으로 이용 불가합니다.

- 제안요청서에 요구하는 내용에 해당사항이 없으면 ‘해당 사항없음’을 명시하여야 합니다.

- 제안서 내용은 제안요청서에 제시된 목차에 따라 기술되어야 합니다.

- 제안요청서에 누락되었을 지라도 목표 시스템 구성시 필수적인 장비는 추가로 제안하여 목표 시스템

- 의 구성에 별도의 비용이 발생되어서는 아니되며, 이를 소홀히 하여 별도 비용 발생시 모든 비용은

- 제안업체에서 부담하여야 합니다.

- 제안서 작성시 이용된 각종 자료 및 문헌 등의 근거 자료는 반드시 첨부하여야 합니다.

- 본 프로젝트를 수행하기 위해 제출한 제안가격은 투자 유치에 대한 수행 사업자를 선정하기 위함이며,

- 이후 사업 수행에 대한 계약 체결은 당행이 지정한 통신사업자와 진행 할 수 있습니다.

- 최종 선정된 업체와의 계약시 계약서는 당행 표준계약서로 작성됨을 원칙으로 하며, 일부 계약조항

- 의 문구 조정 요청시 당행이 인정하는 경우에 한하여 협의 조정할 수 있습니다. 단, 부득이 본 표준계

- 약서 작성이 불가한 경우, 당행 필수 조건을 충족하는 범위내에서 별도의 계약서 작성을 할 수 있습

- 니다.

- 본 프로젝트의 사업자 선정이 경쟁입찰방식일 경우, 당행의 계약일반조건은 입찰 참여의 전제 조건은

- 아니며, 귀사가 사업자로 선정된 경우 동 사항에 대하여 당행과 협의하여 결정할 수 있습니다.

- 귀사가 사업자로 선정되었다 하더라도 계약 주체 변경 또는 계약 관련 주요 사항에 대하여 상호 최종

- 합의가 되지 않는 경우에는 당행에서 타 업체를 사업자로 선정하여도 어떠한 이의를 제기할 수 없습니

- 다.

- 당행의 사업자 선정 절차에 따라 사업자로 선정된 업체와의 계약 사항은 당행의 고유 권한이며 사

- 정에 따라 일부 변경될 수 있음을 인정하고 그에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

- 제안요청업체가 선정된 경우, 투입한 인력의 보안원칙, 근무조건 및 근태관리는 당행의 일정 및 원칙

- 에 따라 조정 가능해야 하며, 투입인원에 대한 사무장비는 선정된 업체의 부담으로 합니다.

- 제안서 상의 투입인력은 당행의 승인없이 용역 수행중 임의로 교체 불가합니다.

- 당행은 프로젝트 진행과정에서 생산된 모든 산출물과 결과물에 대하여 특허권, 저작권, 복사권 등의

- 모든 권한을 가지며, 권리가 양도 되지 못하는 사항에 대해서는 제안서상에 별도(비용 포함)로 표시하

- 여야 합니다.

- 제안서 접수시 제안 설명회 자료로 제출한 제안 요약서와 제안 설명회 당일의 제안 요약서 내용이 상

- 이할 경우, 불이익을 당할 수 있습니다.

- 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 객관적으로 담합하였다고 판단되는

- 경우는 제안을 무효로 합니다.

- 본 제안 요청 후 제 3자에 의한 지적재산권 침해여부 또는 자격조건에 대한 이의 신청이 있는 경우

- 이에 대한 해명자료를 제출하여야 하며, 동 해명자료 접수, 검토 후 당행이 판단하여 본 프로젝트의

- 원활한 진행의 어렵다고 인정되면 귀사에 대한 본 제안 요청을 무효로 하며, 이에 대한 이의 제기를 할

- 수 없습니다.

## 제안요청서의 효력

- 제안과 관련된 모든 비용은 제안사 부담이며 제안관련 모든 서류는 반환하지 않습니다.

- 제안서의 제출 기한까지 제안서를 제출하지 않을 경우 제안을 포기하는 것으로 간주합니다.

- 제안업체는 본 프로젝트의 수행업체 선정과정 및 결과에 대한 이의를 제기하지 못합니다.

- 당행의 계획변경 또는 내부사정 등으로 인하여 본 제안 요청과 관련된 사업의 일부 또는 전부가 변경

- 되거나 취소되는 경우 제안업체는 이에 대한 이의를 제기하지 못합니다.

- 제출된 제안서의 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가집니다.

- 당행 필요시 추가 자료를 요청할 수 있으며 추가 자료 또한 제안서와 동일한 효력을 가집니다.

- 계약에 관련된 사항에 대해서는 당행 계약 담당자에 의해 당행이 정한 방법과 규정에 따라 이루어집니

- 다.

- 당행은 당행과 제안사간의 계약이 체결되어 실행되기 전까지 발생된 제안서의 어떠한 채무에 대하여

- 도 책임지지 않습니다.

- 제출된 제안서의 내용은 당행의 요청 및 동의 없이 변경, 수정, 삭제 등이 불가합니다.

- 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부 할 수 있으며, 제안내용이

- 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 선정대상에서 제외되거나 계약위반으로 조치합니다.

## 제안서 제출방법

### 제출서류

- 제출서류 및 제출방법

| - 제출 서류 | - 수량 | - 비고 |
| --- | --- | --- |
| - 제안서 - (서식 1 ~ 4호 포함) | - 1부 | - 제안서는 A4 용지 규격으로 3공 바인더를 사용 (제본불가) - 서식 1~4호 포함하여 작성 - 신용평가기관(한신평, 한기평 등) 발행 신용분석보고서 포함 |
| - 제안 동의서 및 제안 참불 확인서 - (서식 5 호) | - 1부 | - 제안 참여여부와 불참시 사유를 명기하고 서명 날인하여 별도 제출 |
| - 보안특약 - (서식 6호) | - 1부 | - 제안요청시 자체 작성한 중요정보, 부정당업자 제재조치, 기말유지 의무 및 위반시 불이익 등을 명확히 이해하고 있음을 확약하는 서식으로 보안특약 및 비밀유지확약서 상에 서명 날인하여 별도 제출 |
| - 제안견적서 - (서식 7호) | - 1부 | - 본 제안요청 “3.6 가격제안”을 참고하여 금액산출 근거와 함께 별지로 작성하여 밀봉 제출 |
| - 제안요약서 | - 5부 | - 1시간 이내 발표 가능하도록 작성 (질문 포함) |
| - CD | - 2장 | - 제안서 및 제안요약서에 대한 소프트카피 |

- 기타 주의사항

  - MS-Office 2003이상 Power Point로 작성

  - 영문약어에 대해서는 간략한 설명을 별도 기재

### 제출방법 및 문의처

- 제출기한: 2017년  12월18 일, 오전 11:00

- 제출처: KEB하나은행 IT기획부 차장 김재성(02-3466-4621, e-mail: js-kim@hanafn.com)

- 제출방법: 제출처에 직접 제출 (우편 또는 통신망에 의한 접수 불가)

- 문의처:  KEB하나은행 정보보호부 과장 배정호 (02-3466-4588, e-mail: baejungho@hanafn.com)

  - 공식문의는 반드시 E-Mail 로 하고, 문의사항에 대한 답변은 전 업체에 통보할 예정입니다.

  - 전화 문의 또는 구두로 질의 및 응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못합니다.

## 제안서 평가 및 선정방안

- 당행의 요구사항과 자격요건을 충족하는 업체를 대상으로 제안가격 및 내용을 종합적으로 평가합

- 니다.

- 당행의 제안에 대한 평가 및 검토, 선정 기준은 공개하지 않습니다.

- 제안 평가결과 당행의 요구사항과 자격요건을 충족하는 업체를 선정하여 협상을 실시하며, PoC 또

- 는 BMT 과정을 통하여 최종 업체 선정을 할 수 있습니다.

- 상기 자격요건을 충족한 업체의 경우라도 제 3자의 지적재산권 이의 제기 또는 자격 조건 문제 등 본

- 프로젝트 수행에 문제의 소지가 있다고 당행이 판단한 경우 선정에서 제외될 수 있으며, 귀사는 이에 대

- 한 이의 제기를 할 수 없습니다.

- 선정결과는 서면으로 통보하며 미 선정 업체에 대한 통보는 생략합니다.

## 추진일정

- 제안요청설명회 : 제안요청서는 당행 홈페이지에 게시하며, 설명회는 필요시 별도로 통지함

- 제안서 접수:  2017년  12월18일, 오전 11:00

- 제안 설명회:  제안설명회 대상 업체는 제안서 검토 후 당행이 선정하여, 설명회일시를 제안업체별

- 로 개별통보 합니다.

## 기타사항

- 필요시 추가적인 제안 및 자료, 설명회를 요청할 수 있습니다.

- 허위사항 기재시 계약 후에도 취소될 수 있습니다.

- 이 제안요청서의 첨부자료는 당행의 소유입니다. 본 제안요청과 관련하여 제시된 당행 정보 등은
   문서에 의한 사전 허락 없이 외부에 유출 또는 제공 할 수 없으며, 제안서를 작성하는 이외의 목적
   으로 이용 할 수 없습니다.

# ▣ 서 식

[서식1호]

제안회사 일반현황 및 연혁

| 1. 회사명 |  |  |  |  | 2. 대표자 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 기술용역등록분야 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 주 소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 연락처 |  | 전화번호 : 팩스번호 : |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 회사설립년도 |  | 년 월 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 해당부문사업기간 |  | 년 월 ~ 년 월 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 주요연혁(요약) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 기술자 보유현황 |  |  |  |  |  |  |  | (단위:명) |  |
| 구분 | 계 |  | ( ) 분야 | ( )분야 |  | ( ) 분야 |  |  | ( )분야 |
| 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 특급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 고급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 중급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 초급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 기술자의 구분은 “소프트웨어개발비산정기준”에 의하며, 연구원의 경우에는 책임연구원, 연구원, 연구보조원으로 구분하여 작성함 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[서식2호]                    재무구조 및 최근 3년간 매출액

| 구 분 |  | 20 년 | 20 년 | 20 년 | 합 계 | 평 균 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 총자본 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 자기자본 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 유동부채 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 고정부채 |  |  |  |  |  |  |
| 5. 유동자산 |  |  |  |  |  |  |
| 6. 당기순이익 |  |  |  |  |  |  |
| 7. 매출원가 |  |  |  |  |  |  |
| 8. 부문별 매출액 | H/W |  |  |  |  |  |
|  | S/W(솔루션 등) |  |  |  |  |  |
|  | 시스템개발(SI) |  |  |  |  |  |
|  | 컨설팅 |  |  |  |  |  |
|  | 기타( ) |  |  |  |  |  |
|  | 합 계 |  |  |  |  |  |
| 9. 자기자본이익율 (당기순이익/자기자본) |  |  |  |  |  |  |
| 10. 부채율 ((유동부채+고정부채)/자기자본) |  |  |  |  |  |  |
| 11. 총차입금(장단기차입금) |  |  |  |  |  |  |
| 12. 유형순자산 (자기자본-무형자산) |  |  |  |  |  |  |
| 13. 영업활동후 현금흐름 (현금흐름표상 영업활동현금흐름) |  |  |  |  |  |  |
| 14. EBIT (Earnings before Interest Tax 영업이익 + 유무형자산 감가상각비)) |  |  |  |  |  |  |

주1) 신용평가기관(한신평, 한기평 등) 발행 신용분석보고서 첨부

주2) 결산공고 되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표 등
       재무구조 및 매출액을 확인할 수 있는 회계자료 첨부

[서식3호]

프로젝트 투입 인력

| 분야 | 성명 | 생년 월일 | 소속 | 직위 | 분야 경력 | 담당업무 | 보유기술 | 자격증 | 기술등급 | 투입예정일 | 투입예정기간(M/M) | 프리랜서여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 총괄 책임자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[서식4호]

투입인력 이력사항

| 성명 |  |  | 소속 |  |  | 직위 |  |  |  | 근무경력 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사업 참여기간 |  |  |  | . . . ~ . . . |  |  |  |  |  |  | 참여율 | % |
| 경 력 사 항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 사업명 |  | 사업개요 |  |  | 참여기간 |  | 담당업무 |  | 발주처 |  | 비고 |  |

[서식5호]

제안요청 사항 동의서 및 제안 참불 확인서

(문서번호)

수신 : ㈜KEB하나은행  IT기획부장

참조 :

제목 : “KEB하나은행 간편 추가인증 서비스 구축” 를 위한 제안 요청의 건

- 귀행의 무궁한 발전을 기원합니다.

- 귀행의 “KEB하나은행 간편 추가인증 서비스 구축” 을(를) 위한 제안 요청에 대하여 진심으로 감사드립니다.

- 폐사는 귀행의 제안요청 사항을 충분히 숙지하였고, 제안 (불)참여 여부와 관계없이 이에 대한 이의 사항이 없음을 확약합니다.

- 또한, 폐사는 금번 귀행의 “KEB하나은행 간편 추가인증 서비스 구축”을(를) 위한 제안 요청에 본 문서로 제안 (불)참여 함을 알려드립니다.

- (제안 불참여시 사유를 간략히 명기하여 주시기 바랍니다.)

20  년        월        일

회사명

대표이사 (법인인감)

[서식6호]

보  안  특  약

1. 공급자는 본 특약을 위반하였을 경우“<별첨 1>”의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 문책 등 행정조치하고 “<별첨 2>”의 보안 위약금을 수요자에게 납부하여야 한다.

2. 공급자는 계약 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 및 “<별첨 3>”의 “누출금지 대상 정보”와 관련하여 보안 정보 누출 시 수요자는 공급자를 부정당자로 등록한다.

3. 공급자는 “<별첨 4>”의 “비밀유지확약서”와 관련하여 계약 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 계약수행 중은 물론 계약 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 아니 되며, 계약 종료 시 사업관리부서 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

4. 공급자는 수요자가 취약점의 보완을 요청하는 경우 동 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출하여야 한다.

5. 공급자가 계약의 전부 또는 일부를 제3자에게 하도급하는 경우에 제3자와의 계약서상에 공급자의 의무와 책임이 제3자에게도 동일 적용된다는 내용과 본 보안특약과 동일한 내용을 포함하여 계약을 체결하여야 한다.

별 첨 : 1. 보안위규 처리기준

2. 보안 위약금 부과 기준

3. 누출금지 대상 정보

4. 비밀유지확약서(Confidential Agreement)

는 상기의 사항에 동의하며 아래와 같이 기명 날인합니다.

회 사  명 :

주      소 :

대표이사 :              	   (인)

<별첨 1>

보안위규 처리기준

| 구분 | 위 규 사 항 | 처리기준 |
| --- | --- | --- |
| 심각 | - <별첨 3>의 누출금지 대상 정보 누출 - 시스템 구축 결과물이나 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출, 개인정보, 전자금융거래정보 등 중요정보 유출 및 유출시도 - 비공개 도안․설계도면 등의 정보 유출 - 내부 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 - 인가되지 않은 시스템 및 DB에 접근 및 접근시도 - 인위적인 악성코드 유포 - 기타 수요자의 정보보호책임자가 “심각”에 해당하는 것으로 판단하는 사항 | - 진행중인 계약 해지 및 입찰 참여제한 - 위규자 형사 고발 - 위규자 및 직속 감독자 등 중징계(면직 포함) 요구 - 재발방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별보안교육 실시 |
| 중대 | - 계약업무수행을 위해 수요자가 제공한 중요 업무자료를 책상 위 등에 방치 - 계약업무수행을 위해 수요자가 제공한 중요 업무자료를 휴지통․폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 개인정보․전자금융거래정보 등의 정보 및 업무자료를 책상 위 등에 방치 또는 업무용 단말기에 무단 저장 - 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 - 통제구역 및 제한구역내 장비․시설 등 무단 사진촬영 - 업무망 및 인터넷망 분리의 우회 및 우회시도 - 인가되지 않은 휴대용 보조기억매체(USB 등)의 무단 반입․사용 - 인터넷 자료공유사이트 또는 개인 메일을 활용하여 사업 관련 자료 수발신 - 인터넷용 PC에 수요자 업무 관련 자료의 저장 - 노트북, 태블릿PC 등을 무단 반입하여 업무용도로 사용 - 수요자가 설치한 단말기 보안프로그램의 삭제 및 우회 시도 - 외주용역 단말기의 무단 반출 및 반출시도 - 시스템개발시 테스트데이터가 아닌 실 업무데이터 사용 - 인가되지 않은 무선 네트워크 구축 및 접속 - 기타 수요자의 정보보호책임자가“중대”에 해당되는 것으로 판단하는 사항 | - 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 요구 - 재발방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안교육 실시 |

| 구분 | 위 규 사 항 | 처리기준 |
| --- | --- | --- |
| 보통 | - 캐비닛, 서류함, 책상 서랍 등을 개방한 채 퇴근 - 수요자가 제공한 출입증의 분실 - 인가되지 않은 사이트에 무단 접속 - PC를 켜 놓고 퇴근 - 단말기 패스워드 및 화면보호조치 미적용 - 서버 및 PC접속 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 - 수요자 업무자료 등을 직원 승인없이 열람, 복사, 인쇄 - 인가되지 않은 프로그램의 개발 및 사용 - 기타 수요자 정보보호책임자가 “보통”에 해당되는 것으로 판단하는 사항 | - 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 요구 - 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 - 위규자 대상 특별 보안교육 실시 |
| 경미 | - 복사기․인쇄기 위에 서류 방치 - 단말기 접속 패스워드를 “1111”등 유추하기 쉬운 값으로 부여하여 사용 - 외주용역 관련 교육에 특별한 사유 없이 불참 - 수요자가 제공한 출입증의 책상위 등 방치 - 일일 보안점검표 미기재 - 기타 수요자 정보보호책임자가“경미”에 해당되는 것으로 판단하는 사항 | - 위규자 서면, 구두 경고 등 조치 요구 - 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 |

<별첨 2>

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과함

| 구분 | 위규수준 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | A급 | B급 | C급 | D급 |
| 위규 | 심각 1건 | 중대 1건 | 보통 2건 이상 | 경미 3건 이상 |
| 위약금 비중 | 계약금액 × 20% 및 부정당업자 등록 | 계약금액 × 10% | 계약금액 × 5.0% | 계약금액 × 2.5% |

2. 보안 위약금은 위약벌로서 본 계약에 의한 손해배상에 영향을 받지 않음

3. 계약기간중 발생한 위규건별 위약금액을 합산하여 계약종료 시 지출금액
       조정을 통해 위약금을 정산함

<별첨 3>

누출금지 대상 정보

1. 수요자 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정․비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 취약점 분석․평가 결과물

5. 계약 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 수요자 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템․방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터․스위치 등
       네트워크 장비 설정 정보

8. 프로젝트 수행과 관련하여 취득한 고객정보

9. 그 밖에 수요자가 공개가 불가하다고 판단한 자료

<별첨 4>

비밀유지확약서(Confidential Agreement)

공급자는 본 계약과 관련하여 구두 또는 서면으로 제공하는 모든 관련자료 및 수행과정에서 취득한 자료와 정보 등에 대해 다음과 같은 사항을 준수할 것을 확약하며, 이에 본 확약서를 제출합니다.

- 수요자로부터 제공받은 모든 자료 및 정보를 본거래 목적 이외의 목적으로는 절대 사용하지 않는다.

- 수요자로부터 제공받은 자료 및 정보의 취급을 본 거래와 관련한 담당자로 국한하며, 사외는 물론 기타 임직원에게 유출하지 않도록 한다.

- 수요자의 동의 없이 본 거래와 관련한 배경, 내용 및 그 과정에서 취득한 정보 등을 제3자에게 공표 또는 누설하지 않는다.

- 수요자가 본 거래를 실행하지 않기로 결정하거나, 수요자의 요구가 있을 경우에는 수요자가 제공한 모든 자료를 반환함과 동시에 그 사본과 수요자로부터 제공받은 정보 및 자료를 바탕으로 작성한 본 거래에 관한 분석자료 일체를 파기 처분한다.

- 본거래 또는 관련자료에 대하여 수요자가 지정하는 관련 당사자을 통하지 아니하고 직접 접촉하지 아니한다.

- 본 비밀유지약정은 약정서 서명날인 일부터 효력을 발생한다.

는 상기의 사항에 동의하며 아래와 같이 기명 날인합니다.

2017년    월    일

회 사  명 :

주      소 :

직위/성명 :              	   (인)

[서식7호]

제안 견적서