고액현금거래(CTR)

DATA 정합성 검토를 위한

제안 요청서

2025.08.18

㈜ 하나은행

자금세탁방지부

목      차

I. 프로젝트 추진 배경 및 목적	- 1 -

1. 프로젝트 명	- 1 -

2. 프로젝트 추진 배경 및 목적	- 1 -

II. 제안요청 개요	- 2 -

1. 프로젝트 수행 기간	- 2 -

2. 프로젝트 수행 범위	- 2 -

3. 기대 효과	- 2 -

III. 제안 요청 사항	- 3 -

1. 프로젝트 세부 업무요건	- 3 -

2. 프로젝트 관리	- 3 -

3. 인력투입 관리	- 3 -

4. 교육 및 기술지원	- 4 -

5. 기타 사항	- 4 -

IV. 제안서 작성 지침	- 5 -

1. 제안서 사용 언어 및 효력	- 5 -

2. 제안요청서 및 제안서 보안	- 5 -

3. 제안서 작성 및 설명회 소요 비용	- 5 -

4. 제안서 세부 작성지침	- 5 -

5. 제안서 제출 기한 및 제안요청에 대한 문의사항	- 9 -

V. 사업자 선정절차	- 11 -

1. 제안 자격	- 11 -

2. 사업자 선정방식	- 11 -

3. 제안서 평가 방법	- 11 -

I. 프로젝트 추진 배경 및 목적

1. 프로젝트 명

“고액현금거래(CTR) DATA 정합성 검토”

2. 프로젝트 추진 배경 및 목적

- 거래 채널 및 상품/서비스  다양화에  따른 CTR 누락 예방

- 감독당국의 검사감독 강화에 따른  CTR관련 과태료 부과 증가

- 법인 가상자산시장 단계적 허용에 따른 신규시장 참여기회 확대

II. 제안요청 개요

1. 프로젝트 수행 기간

- 프로젝트 수행 기간 : 계약일로부터 5개월 이내

2. 프로젝트 수행 범위

- 본 프로젝트는 당행 고액현금거래(CTR) DATA 정합성 검토를 위한 것으로 다음과 같은 사항을 그 범위로 합니다.

- 현금거래 및 CTR Data 무결성검증

- CTR 보고 프로세스 효율화

- CTR 관리기준 마련

- 보고체계 모니터링 효율화

※ 데이터 분석에 대한 장비는 컨설팅 수행업체에서 준비하며,

분석장비에 따른 반입,반출 절차는 ㈜하나은행 절차를 준수함

3. 기대 효과

- 데이터 누락 및 오류보고 등에 대한 과태료 등 제재 Risk 대응

- 자금세탁방지업무 준수에 따른 대외신인도 제고

III. 제안 요청 사항

- 프로젝트 세부 업무요건

(1) 현금거래 및 CTR Data 무결성 검증

- CTR 대상거래 식별

- CTR 금액검증

- CTR 추출로직 검증

(2) CTR 보고 프로세스 효율화

- CTR 보고 프로세스 진단

- CTR 보고 충실도 점검

(3) CTR 관리기준 마련

- CTR 지침 수립

(4) 보고체계 모니터링 효율화

- 현금거래 Data 모니터링 체계 수립

- CTR Data 모니터링 체계 수립

- CTR 보고 프로세스 모니터링 방안 수립

2. 프로젝트 관리

- 수행 단계별 주요활동, 산출물 등을 정의하여야 하며, 프로젝트 관리를 위한 진행상황을 가시화 할 수 있는 방안 제시

- 단계별 업무보고, 산출물 관리 등을 위한 방안 제시

- 컨설팅 결과를 시스템 구축으로 유효하게 연결할 수 있는 지원 방안 제시

3. 인력투입 관리

- 인력투입 계획에는 프로젝트 단계별 투입인력, Project Manager(이하 “PM”이라 함) 및 팀원 등 투입인력의 역할, 전공, 경력(자금세탁 및 유관분야 컨설팅 포함), Skill-set등 Profile을 포함시켜야 하며, 참여인력은 당행 상주를 원칙으로 함

4. 교육 및 기술지원

- 제안사는 현금거래 및 CTR Data 무결성검증, CTR 보고 프로세스 효율화, CTR 관리기준 마련 및 보고체계 모니터링 효율화 대한 이해를 위한 교육방안 마련

- 제안사는 프로젝트의 원활한 진행을 위하여 프로젝트 참가인원에 대한 세부 업무별 교육 및 기술이전 계획 수립

5. 기타 사항

- 모델 검증방안에 적용할 구축 방법론을 구체적으로 제시

- 제안 요구사항을 구현하기 위한 방안을 구체적으로 제시

IV. 제안서 작성 지침

1. 제안서 사용 언어 및 효력

- 모든 문서는 한글 작성을 원칙으로 함. 단, 사용 언어가 다를 경우 번역 상의 오류에 대한 모든 책임은 제안사에 있음

2. 제안요청서 및 제안서 보안

- 당행이 작성한 제안요청서는 제안서 작성 목적 이외에는 사용되어서는 아니 되며, 당행에 제출한 제안서에 대해서는 당행을 위한 제안 목적으로만 사용할 것을 명기함

- 제안서 작성과정에서 당행으로부터 취득한 내용에 대해서는 철저히 보안을 유지하여야 함

3. 제안서 작성 및 설명회 소요 비용

- 제안서 작성 및 관련 설명회 등 제안에 관련된 모든 비용은 제안사의 부담임

4. 제안서 세부 작성지침

(1) 제안서 형식

- 당행이 제시한 제안서 작성지침에 의거 Power Point를 사용하여 작성하여야 하며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 기술하여야 함

- 다만, 필요한 경우 제안사가 목차범위 내에서 수정이 가능함

- 제안서에 필요한 근거자료 및 보충자료는 별도로 첨부하여 제출할 수 있음

- 제안내용은 필요한 사항 위주로 작성하여야 하며 각 페이지에는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여

- 제안서 요약분은 제안서 작성지침에 준하여 작성함

(2) 제안서 목차 및 작성요령

| 제안서 목차 | 작성 요령 |
| --- | --- |
| I. 제안의 개요 | - 제안의 목적, 범위 - 프로젝트 기대효과 - 제안의 특징 및 장점 등 |
| II. 제안사 소개 |  |
| 1. 일반현황 | - 제안사의 주요연혁 - 주요 사업분야 등 |
| 2. 조직 및 인원 | - 제안사의 조직, 인원현황 |
| 3. 유사 프로젝트 수행 실적 | - KoFIU 프로젝트수행경험 및 제안사의 역할 - 은행권 AML프로젝트 수행경험 및 제안사의 역할 |
| 4. 협렵업체 소개 | - 프로젝트 수행에 필요한 협력업체 소개 및 역할 정의 |
| III. 프로젝트 수행 방안 |  |
| 1. 프로젝트 수행 전략 | - 주요 리스크와 핵심 성공요소를 고려한 프로젝트 수행전략 - 프로젝트 수행방법론 |
| 2. 상세 수행방안 | - 제안요구 사항에 기재된 내용의 충실한 반영 - 요구사항에 대한 상세 구현내용 기술 |
| IV. 프로젝트 관리방안 |  |
| 1. 수행조직 및 투입인력 | - 본 사업을 수행할 참여인력 조직도 및 업무분장 - 투입인력에 대한 이력사항을 상세히 작성하여 제시 - 성명, 소속, 직책, 연령, 학력 등 기술 - 유사 프로젝트 경력, 수행시 참여업무 등 기술 - 추진일정 및 인력투입 계획 |
| 2. 프로젝트 품질관리 | - 프로젝트 보고 및 진도관리방안 제시 - 산출물 관리방안 제시 등 |
| V. 교육 및 기술지원 | - 프로젝트 단계별 업무 담당자에 대한 교육 및 기술이전 방안 제시 |
| VI. 기타 | - 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용 기술 |

(3) 제안서 작성시 유의사항

- 제안서의 세부 내용은 계약서의 일부로 간주되며, 계약 후에도 계속 유효함. 단, 제안서와 계약서의 내용이 상이한 경우에는 계약서의 내용이 우선함

- 제출된 제안서는 최종 계약대상 업체로의 선정여부와 관계없이 일체 반환하지 않음

- 접수된 제안내용에 대한 평가 및 업체선정 세부기준은 공개하지 않으며, 이미 접수된 제안서의 내용은 당행의 승인 없이는 수정, 추가, 삭제할 수 없음

- 제안사는 제안요구 사항과 관련된 일체의 사항을 일괄 제안하여야 하고 제안요청사항에 요구된 정보누락을 방지하기 위하여 요구하는 내용에 해당 사항이 없을 경우 반드시 “해당사항 없음”이라고 명기하여야 함

- 제안서의 각 요구사항에 대한 응답은 명확히 기술하여야 하며, 「가능할 것이다」, 「고려한다」, 「생각한다」,「동의한다」, 「～을 제공할 수도 있다」, 「～이 가능하다」, 「～을 고려하고 있다」등의 모호한 표현은 불가능하다고 표현한 것으로 간주

- 당행은 필요 시 제안과 관련된 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

(4) 제안서 관련 법적 사항

가. 제안서 효력

- 제안서의 내용은 계약서에 별도로 명시된 경우를 제외하고는 계약서와 동일한 효력을 가짐

나. 허위 사실에 대한 거절 권리

- 제안서상에 중대한 문제가 있거나, 허위 작성에 대한 판단을 할 경우 제안서를 거절할 권리가 있음

다. 기한 내 제출

- 제안서는 명기된 기한까지 지정된 장소에 제출되어야 하며 기한 내에 제출하지 않는 경우 제안의사가 없는 것으로 간주함

라. 대표자 인감 날인

- 제안서는 공식 문서로 작성하여, 대표자 인감을 날인하여야 함

마. 제안서 및 계약서의 내용 적용 기준

- 제안서 및 계약서의 동일사안에 대한 내용이 상이할 경우 계약서 내용이 우선하며, 제출된 제안서 내용은 협의에 의해서만 변경이 가능함

바. 취소 및 변경에 대한 이의 제기 불가

- 현재의 금융환경 또는 당행의 업무추진계획이 변경될 경우, 본 프로젝트의 추진이 일부 또는 전부가 취소 및 변경될 경우에도 제안 업체는 어떤 이의도 제기할 수 없음

- 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 당행이 문서로 요청하는 경우 이외에는 제안내용의 변경이나 추가를 인정하지 않음

- 프로젝트 추진 과정에서 발생하는 모든 산출물(각종 보고서 등)에 대한 권리는 당행이 소유하는 것을 원칙으로 하며, 제안서 내용 중 당행과 관련된 부분은 본 제안 목적 외 용도로 사용할 수 없음

- 업체 선정 후 본 계약 체결 전 단계라도 당사와 협의 없이 제안내용을 취소 또는 변경하는 등 프로젝트 이행에 중대한 영향을 끼친 경우 당행은 이에 대해 손해배상을 청구 할 수 있음

(5) 제안 관련 공지사항

- 당행이 요청하는 경우에는 제안내용에 대한 설명회를 개최하여야 함

- 인력투입계획, 당행과의 역할 분담 등에 관한 사항을 제시하여야 하며, 이러한 부분은 우선협상 과정에서 추후 협상이 가능함

5. 제안서 제출 기한 및 제안요청에 대한 문의사항

(1) 제출 서류

- 용역 제안서 및 요약서

- 제안부수 : 제안서 3부 및 요약제안서 10부, USB 1부(요약서 포함)

※ 자료는 PPT 파일 반드시 첨부

- 제안규격 : A4 가로 사이즈로 파워포인트 작성하여 3홀 바인더 사용

- 가격 제안서

  - 밀봉하여 대표자 인감 날인 후 원본 제출

(2) 제출 기한 및 제출장소

- 제출 기한 : 2025년 8월28 일 16:00까지 인편으로 접수

- 제출장소 : 당행 자금세탁방지부

(3) 제안관련 추진 일정

- 홈페이지 공고기준일  : 2025년 8월 19일

- 제안서 접수 마감 : 2025년 8월 28일

- 제안서 심사 및 우선협상 대상자 통보 : 2025년 9월 1일(예정)

※ 추진일정은 당행의 사정에 따라 조정될 수 있음

(4) 제안요청 설명회 일정

- 일정 : 2025년9월 3일

(일시 및 발표순서는 당행에서 결정하며, 상황에 따라 일정은 조정될 수 있음)

- 시간 : 각 업체당 30분(제안설명회 20분, 질의응답 10분)

- 장소 :  제안서 접수 시 공지함

(5) 제안관련 문의

- 자금세탁방지부 업무담당자

- 자금세탁방지부 김혜성 팀장(kimhs9711 @hanafn.com)

- 전화 : (02)2002-1168 , 010-칠324-2219

V. 사업자 선정절차

1. 제안 자격

- 최근 3년 이내 자금세탁방지업무 컨설팅(은행) 수행 경험이 있는

업체

2. 사업자 선정방식

- 입찰 방식 : 협상에 의한 계약 (당행 계약요령에 의함)

- 협상순위에 따라 협상적격자와 협상을 수행하며, 선 순위자와 협상이 결렬되면 차 순위자와 협상을 수행하여 최종 사업자를 선정

3. 제안서 평가 방법

(1) 제안서 평가

- 종합평가 : 기술 능력 및 사업수행능력에 대한 평가와 제안가격 등에 대한 평가를 바탕으로 종합적으로 심사하여 우선협상대상자 선정

(2) 평가위원회 구성 및 유의사항

- 제안서의 공정한 평가를 위하여 당행 내·외부의 전문가로 구성된 평가위원회를 구성

- 제안업체는 당행에서 마련한 평가절차 및 평가기준에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 제안서 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않음

제안요청 사항 동의서 및 제안 참불 확인서

(문서번호)

수신 : ㈜하나은행 자금세탁방지부

참조 : 준법지원부장

제목 : [고액현금거래(CTR) DATA 정합성 검토] 컨설팅 사업 제안 요청의 건

- 귀행의 무궁한 발전을 기원합니다.

- 귀행의 [고액현금거래(CTR) DATA 정합성 검토]를 위한 제안 요청 대하여 진심으로 감사드립니다.

- 폐사는 귀행의 제안요청 사항을 충분히 숙지하였고, 제안 (불)참여 여부와 관계없이 이에 대한 이의 사항이 없음을 확약합니다.

- 또한, 폐사는 금번 귀행의 [고액현금거래(CTR) DATA 정합성 검토]제안 요청에 본 문서로 제안 (불)참여 함을 알려드립니다.

- (제안 불참여시 사유를 간략히 명기하여 주시기 바랍니다.)

2025년  8 월   일

회사명

대표이사 (법인인감)

첨부: 회사소개서(프로젝트 구축경험 포함) 및 사업자등록증 사본

국세 및 지방세 완납증명서 또는 납세증명서 (유효기간확인)

(체납일 경우 제안요청서 발송 불가)

비밀유지확약서(Confidential Agreement)

주식회사 하나은행(이하 “하나은행”)이 추진하는 [고액현금거래(CTR) DATA 정합성 검토]을위한 사업자 선정과 관련하여 금번 제안요청 및 구두 또는 서면으로 제공하는 모든 관련자료 및 정보 등에 대해 다음과 같은 사항을 준수할 것을 확약하며, 이에 본 확약서를 제출합니다.

- 하나은행으로부터 제공받은 모든 자료 및 정보를 본거래 목적 이외의 목적으로는 절대 사용하지 않는다.

- 하나은행으로부터 제공받은 자료 및 정보의 취급을 본 거래와 관련한 담당자로 국한하며, 사외는 물론 기타 임직원에게 유출하지 않도록 한다.

- 하나은행의 동의 없이 본 거래와 관련한 배경, 내용 및 그 과정에서 취득한 정보 등을 제3자에게 공표 또는 누설하지 않는다.

- 하나은행이 본 거래를 실행하지 않기로 결정하거나, 하나은행의 요구가 있을 경우에는 하나은행이 제공한 8든 자료를 반환함과 동시에 그 사본과 하나은행으로부터 제공받은 정보 및 자료를 바탕으로 작성한 본 거래에 관한 분석자료 일체를 파기 처분한다.

- 본거래 또는 관련자료에 대하여 하나은행에서 지정하는 관련 당사자를 통하지 아니하고 직접 접촉하지 아니한다.

- 본 비밀유지약정은 약정서 서명날인 일부터 효력을 발생한다.

는 상기의 사항에 동의하며 아래와 같이 기명 날인합니다.

2025년    월    일

회 사  명:

주     소:

직위/성명:              	   (인)